В ходе выполнения проекта по Соглашению о предоставлении субсидии от 27.10.2015 № 14.578.21.0256 с Минобрнауки России в рамках федеральной целевой программы «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014-2020 годы» по теме: «Создание энергоэффективной и экологичной технологии нанесения твердохромовых покрытий на тела вращения» на этапе № 1 «Выбор направления исследования и разработка технологии нанесения твердохромовых покрытий»  в период с 26.09.2017 г. по 31.12.2017 г. выполнены следующие работы:

- Выполнен аналитический обзор современной научно-технической, нормативной, методической литературы в области нанесения хромовых покрытий, в том числе обзор научных информационных источников (статьи в ведущих зарубежных и российских научных журналах, монографии и патенты).

- Проведено патентное исследование.

- Проведено маркетинговое исследование хромовых покрытий.

- Выполнено обоснование выбора методов и средств анализа свойств и структуры хромового покрытия деталей.

- Разработан состав хромового электролита и описан выбор оптимальных режимов его нанесения.

- Разработана экспериментальная технология нанесения твердохромовых покрытий для изготовления экспериментальных образцов деталей цилиндрической формы с твердохромовым покрытием.

- Разработана система защиты окружающей среды для лабораторной установки с неподвижной электролитической ванной для изготовления экспериментальных образцов деталей цилиндрической формы с твердохромовым покрытием.

- Разработана система управления технологическим процессом хромирования для лабораторной установки с неподвижной электролитической ванной для изготовления экспериментальных образцов деталей цилиндрической формы с твердохромовым покрытием.

- Выполнен комплекс работ по подготовке лабораторной камеры для проведения экспериментальных исследований по нанесению твердохромового покрытия.

- Подобрано и приобретено оборудование и комплектующие для изготовления лабораторной установки с неподвижной электролитической ванной для изготовления экспериментальных образцов деталей цилиндрической формы с твердохромовым покрытием.

- Подобрано и приобретено оборудование и комплектующие для изготовления системы управления технологическим процессом хромирования для лабораторной установки с неподвижной электролитической ванной для изготовления экспериментальных образцов деталей цилиндрической формы с твердохромовым покрытием.

- Подобран и приобретен измерительный комплекс для анализа качества обработанной поверхности экспериментальных образцов деталей цилиндрической формы с твердохромовым покрытием.

- Изготовлена лабораторная установка с неподвижной электролитической ванной для изготовления экспериментальных образцов деталей цилиндрической формы малого диаметра (до 140 мм), длиной до 1000 мм с твердохромовым покрытием.

- Изготовлена система защиты окружающей среды для лабораторной установки с неподвижной электролитической ванной для изготовления экспериментальных образцов деталей цилиндрической формы с твердохромовым покрытием.

- Изготовлена система управления технологическим процессом хромирования для лабораторной установки с неподвижной электролитической ванной для изготовления экспериментальных образцов деталей цилиндрической формы с твердохромовым покрытием.

- Разработана эскизная конструкторская документация на изготовление лабораторной установки с неподвижной электролитической ванной для изготовления экспериментальных образцов деталей цилиндрической формы с твердохромовым покрытием

- Разработана эскизная конструкторская документация на изготовление лабораторной установки с подвижной электролитической ванной для изготовления экспериментальных образцов деталей цилиндрической формы с твердохромовым покрытием, в том числе:

17.1 эскизная конструкторская документация на изготовление системы подачи электролита

- Разработана эскизная конструкторская документация на изготовление системы защиты окружающей среды для лабораторной установки с неподвижной электролитической ванной для изготовления экспериментальных образцов деталей цилиндрической формы с твердохромовым покрытием.

Перспективы практического внедрения результатов.

Разработанная технология и изготовленный в соответствии с предложенной технологии полного замкнутого цикла лабораторный опытный комплекс хромирования позволит в последующем наносить покрытия на детали валков и гидроцилиндров – одного из основных видов продукции, выпускаемой Индустриальным партером – ООО «Уральский инжиниринговый центр».

Разработанную технологию, являющуюся результатом проекта, возможно будет интегрировать практически в каждое предприятие станкостроительной отрасли без больших экономических затрат и в короткие сроки, поскольку технология не требует специфического дорогостоящего и дефицитного оборудования.

Возможные потребители ожидаемых результатов

Первым потребителем результатов ПНИЭР станет Индустриальный партнёр - предприятие ООО «Уральский инжиниринговый центр», с 2011 г. осуществляющего работы по внедрению альтернативных технологий нанесения упрочняющих покрытий на детали машин металлургического и промышленного оборудования.

Однако, потребитель результатов – это не только данное предприятие – уникальность разрабатываемой технологии в том, что получаемые при ее реализации твердохромовые покрытия цилиндрических заготовок найдут применение во всех отраслях промышленности, где требуются улучшенные прочностные и коррозионные характеристики оборудования, а это предприятия машиностроительной отрасли, приборостроения, отрасли тяжелого машиностроения и станкостроения.